## Slide 1
REVISÃO INTEGRADA
Scrum • Product Backlog • Análise de Riscos • PMBOK e Triângulo de Ferro Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

## Slide 2
📋 Sumário da Revisão
🔹 1. O que é Scrum? — Framework, empirismo e pilares
🔹 2. Os 3 Papéis do Scrum — PO, Scrum Master e Dev Team
🔹 3. Os 5 Eventos do Scrum — Ciclo completo da Sprint
🔹 4. Artefatos do Scrum — Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento
🔹 5. Product Backlog — Histórias de usuário e priorização
🔹 6. Análise de Riscos — Matriz Probabilidade × Impacto
🔹 7. PMBOK e Triângulo de Ferro — Escopo, Tempo e Custo
🔹 8. Conexão Preditivo → Ágil
🔹 9. Dicas para a Prova

## Slide 3
1. O que é Scrum?
📌 Definição: Framework ágil para gerenciar e desenvolver produtos complexos
🔹 Criado em 1990 por Jeff Sutherland e Ken Schwaber
🔹 Baseado em ciclos curtos e iterativos chamados Sprints (1–4 semanas)
✅ EMPIRISMO: Conhecimento proveniente da experiência
• Transparência — todos sabem o que está acontecendo
• Inspeção — revisão frequente do progresso
• Adaptação — ajustes rápidos quando necessário
💡 POR QUE USAR? Adaptação rápida, entregas contínuas, colaboração

## Slide 4
2. Os 3 Papéis do Scrum
📌 PRODUCT OWNER (Voz do Cliente)
• Representa cliente e stakeholders
• Define e prioriza o Product Backlog
• Aceita ou rejeita itens entregues na Sprint
📌 SCRUM MASTER (Guardião do Processo)
• Facilita os eventos Scrum
• Remove impedimentos que bloqueiam o time
• Protege o time de interferências externas
📌 TIME DE DESENVOLVIMENTO (3 a 9 pessoas)
• Auto-organizado — escolhe como fazer o trabalho
• Multifuncional — possui todas as habilidades necessárias
• Sem títulos hierárquicos internos

## Slide 5
3. Os 5 Eventos do Scrum
📌 SPRINT — Container de todos os eventos. Duração fixa, não interrompível.
📌 SPRINT PLANNING — Máx. 8h (Sprint 1 mês)
• O QUÊ? Seleciona itens do Product Backlog
• COMO? Define como desenvolver os itens
• META? Define o Sprint Goal
📌 DAILY SCRUM — 15 minutos, todo dia, mesmo horário
• O que fiz ontem? | O que farei hoje? | Há impedimentos?
📌 SPRINT REVIEW — Máx. 4h (Sprint 1 mês). Demo + feedback + backlog atualizado
📌 SPRINT RETROSPECTIVE — Melhoria contínua: Funcionou? | Problemas? | Ações?

## Slide 6
4. Artefatos do Scrum
📌 PRODUCT BACKLOG
• Lista ordenada de TUDO necessário no produto
• Gerenciado pelo Product Owner
• Nunca está completo — evolui com o produto
📌 SPRINT BACKLOG
• Itens selecionados para a Sprint atual
• Plano de como o time irá entregar o objetivo
• Criado pelo Time de Desenvolvimento
📌 INCREMENTO
• Resultado utilizável ao final de cada Sprint
• Deve atender à Definição de Pronto (DoD)
• Acumulativo: cada Sprint adiciona valor

## Slide 7
5. Product Backlog & Histórias de Usuário
📌 CARACTERÍSTICAS DO BACKLOG:
• Dinâmico — muda conforme o produto evolui
• Priorizado — itens de maior valor primeiro
• Evolutivo — cresce e se refina ao longo das sprints
• Organizado — critérios claros de aceitação
📌 HISTÓRIA DE USUÁRIO:
"Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício]"
📌 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:
💎 Valor de Negócio 🔥 Urgência
😊 Valor para Usuário ⚙️ Esforço / Custo

## Slide 8
6. Análise de Riscos em Projetos
📌 DEFINIÇÃO: Evento incerto que pode impactar negativamente o projeto
• Incerto — pode ou não acontecer
• Negativo — causa dano ao projeto
• Gerenciável — pode ser mitigado
📌 4 ETAPAS DO GERENCIAMENTO:
1️⃣ Identificação — Levantar todos os riscos possíveis
2️⃣ Análise — Avaliar probabilidade e impacto
3️⃣ Priorização — Ordenar por criticidade e urgência
4️⃣ Mitigação — Definir ações preventivas e planos de resposta
📌 ESTRATÉGIAS: Evitar | Transferir | Reduzir | Aceitar

## Slide 9
6. Matriz de Risco — Probabilidade × Impacto
BAIXO
MÉDIO
ALTO
ALTA
MÉDIA
BAIXA
Médio
Alto
Crítico
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Baixo
Médio
PROBABILIDADE ↑
IMPACTO →

## Slide 10
7. PMBOK — Project Management Body of Knowledge
📌 O QUE É? Conjunto de conhecimentos sobre normas, métodos e práticas
• Mantido pelo PMI (Project Management Institute)
• É um GUIA, não uma metodologia rígida
• Padroniza a linguagem entre gestores de todos os setores
📌 ÁREAS DE CONHECIMENTO (10):
Integração | Escopo | Cronograma | Custos | Qualidade
Recursos | Comunicações | Riscos | Aquisições | Stakeholders
📌 POR QUE É VITAL PARA TI?
• Padronização entre devs, gestores e clientes
• Previsibilidade do progresso e entregas
• Facilita gestão de riscos e comunicação

## Slide 11
7. Triângulo de Ferro — A Tripula Restrição
ESCOPO
TEMPO
CUSTO
QUALIDADE
📌 LEI DA COMPENSAÇÃO: Alterar um elemento impacta obrigatoriamente os outros dois.

## Slide 12
8. Conexão: Do Preditivo ao Ágil
📌 MODELO PREDITIVO (CASCATA)
• Escopo: FIXO (definido no início)
• Tempo: VARIÁVEL (estimado)
• Custo: VARIÁVEL (estimado)
• Risco: Atrasos e estouro de orçamento
📌 MODELO ÁGIL (SCRUM)
• Escopo: VARIÁVEL (priorizado)
• Tempo: FIXO (Sprints/Timebox)
• Custo: FIXO (Time fixo)
• Foco: Entregar valor real rapidamente
💡 No Ágil, fixamos recursos e tempo para descobrir o que cabe no escopo!

## Slide 13
Diagrama do Fluxo Scrum
Product Backlog
Sprint Planning
Sprint Backlog
SPRINT (1-4 sem)
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retro
Incremento ✓

## Slide 14
9. 🎯 Dicas para a Prova
✅ MEMORIZE os 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos do Scrum
✅ DOMINE o formato da história de usuário: Como... Quero... Para...
✅ SAIBA diferenciar Product Backlog (PO) vs Sprint Backlog (Dev Team)
✅ ENTENDA a matriz de risco: Alta Prob + Alto Impacto = CRÍTICO
✅ LEMBRE as 4 estratégias de mitigação: Evitar, Transferir, Reduzir, Aceitar
✅ CONHEÇA o Triângulo de Ferro: Escopo, Tempo, Custo (Qualidade no centro)
✅ DISTINGA Preditivo (Escopo fixo) vs Ágil (Tempo fixo)
✅ PMBOK é GUIA, não metodologia rígida
🔴 CUIDADO: Daily Scrum = 15 min | Planning = max 8h | Review = max 4h
🔴 CUIDADO: Sprint NÃO pode ser interrompida para mudanças de escopo

## Slide 15
BOA PROVA! 🚀
Revisão Completa de Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis Prof. José Everton